Dette er en skisse til arbeidsplan fra konfigureringsgruppa. De viktige datoene er satt, men dokumentet vil være levende i den grad nye oppgaver og endringer dukker opp. Oppdateringer vil gjøres fortløpende på wikien:

<http://wiki.bibsys.no/jspwiki/Wiki.jsp?page=ArbeidsplanForAlmaConfiguration>

# Arbeidsplan for Alma Configuration 2015

Workshop: 16. - 17. mars

* Innkalling til workshop: uke 3 (Audun)
* Forberede workshop med Hans H: Februar (Audun/Erling)

Låntakere

* kontakte Sven Strøm da han skulle sjekke "merkelige" låntakerkategorier ved UBiT, Gunvald tar kontakt, frist 20/1
* fjerne inaktive låntakere, informere bibliotekene først, Audun snakker med JEK evt andre, frist 25/1
* ta ut oversikt over låntakerkategorier med eksempler, ansvarlig Audun/Erling, frist 6/2
* sende ut eksempler på "ukurrante" låntakerkategorier til bibliotekene, vil ha forklaring på hvordan de "ukurrante" kategoriene skal grupperes, legge ut filene så bibliotekene kan nå dem, frist 13/2
* svarfrist for bibliotekene: 20/2 (hvis de ikke svarer så bruker vi default-verdiene, de kan så gå inn i Alma for å gjøre endringer)
* legge resultatet inn i konfig og migration, konfig-gruppa, aller siste frist 13/3 pga workshop'en, 1. prioritet er de som skal være med på workshop'en, 2. prioritet er vanguard, 3. prioritet bibliotek med 2 eller fler utlånssteder, 4. prioritet er resten

Locations

* ta ut liste over locations (avdelingskode + samlingskode), Gunvald
* rydde blant locations, be bibliotekene rydde, sende mail til bibliotekene, frist 13/2

Utlånsautomater (ansv Thomas)

* få oversikt over ca antall der bibliotekene selv ordner med konfigurering
* hva gjør vi med resten?
* testplan
* SIP-protokollen

Automatlageret (ansv Thomas)

* pågår i januar-sprinten

EDI (Sølvi & Bjørn)

* pågår nå, frist testload 3 (?), høre med JEK ang tidsramme for integreringsjobbene

Etiketter (Nils & Roar)

* pågår nå, frist testload 3 (?), høre med JEK ang tidsramme for integreringsjobbene

Dataflyt mellom Alma og eksterne aktører, eksport, import, OAI, z39.50

* kartlegging, Nils, frist 15/2
* gjennomføring (?)

Basware

* eget prosjekt med mulige ringvirkninger mot konfigurering (Gunvald)

Regnearket - generelt

* for hver fane finne ut hvilke data kan hentes ut fra basen og hvilke data må hentes inn fra bibliotekene evt legges inn av biblikotekene selv, Siri, frist 6/2
* definere 3 puljer med biblioteker, Audun
  + pulje 1: workshop-deltakere + vanguards
  + pulje 2: bibliotek med flere enn 1 utlånsssted + høyskolebibliotek med 1 utlånssted
  + pulje 3: resten

Regnearket - workshop'en

* opprette regneark for vanguard-bibliotekene og de som skal delta på workshop'en (mars-versjonen av regnearket), frist 20/2
* hente ut data fra biblioteksbasen for alle bibliotekene, så tidlig som mulig i mars etter snapshot'en
* legge inn data i arkene for de som skal delta på workshop'en, frist 13/3

Regnearket - testload 3

* opprette regneark for pulje 2 og 3 (mars-versjonen), frist før påske
* legge inn data i arkene for pulje 2 og 3, frist før påske
* sende ut ark til 2. pulje, frist 30/3
* sende ut ark til 3. pulje, frist 20/4
* bibliotekene må legge inn egne ting i arkene, frist 15/4 for 2. pulje
* bibliotekene må legge inn egne ting i arkene, frist 1/5 for 3. pulje
* gjenomgang av det bibliotekene har gjort, frist 22/4 for 2. pulje
* gjenomgang av det bibliotekene har gjort, frist 8/5 for 3. pulje

Sertifisering

* vi må finne en dato